„Belvíz közbeszerzési pályázat kiértékelése

I. rész

Székesfehérvár, Álmosvezér u. árokburkolás Berényi u. – Huba u. között

Székesfehérvár, Álmosvezér u. árokburkolás Huba u. – Tass u. között

Székesfehérvár, Álmosvezér u. árokburkolás Kisteleki u. – Huba u. között

Kisfalud, Malomhegyi u. – Erdősor feletti szakaszának árokburkolása

Székesfehérvár, Szárcsa utcában a Szárcsa Csárdától csapadék árok építése a város irányába

Az I. rész munkák befejezési határideje: 2008.11.15.

II. rész

Varga Csatorna felújítása III.

Székesfehérvár, Vendel árok burkolása

Székesfehérvár, Pörös u. árok burkolása

Székesfehérvár, Attila u. árok burkolása

II. rész munkák befejezési határideje: 2008.12.15.

III. rész

Székesfehérvár, Seregélyesi u. nyílt árok burkolása

Marosvíz mellékág felső szakaszának burkolása

Székesfehérvár, Széchenyi u. vízelvezetés tervezése, kivitelezés Börgöndi útig

Székesfehérvár, Tátra úti árok burkolása (Komárom vasúti aluljárótól Aszalvölgyi árokig)

A III. rész munkák befejezési határideje: 2008.11.15.